ПРОТОКОЛ № 9

засідання Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва

(далі – Міжвідомча робоча група)

26.01.2021 										          м. Київ

16 год. 00 хв.

Засідання проводиться оn-line з використанням системи  відділеного  конференц-зв’язку  ZOOM

Головували:

Геращенко Антон Юрійович, заступник Міністра внутрішніх справ України, співголова Міжвідомчої робочої групи;

Присутні учасники засідання за списком.

Порядок денний:

І. Вступне слово співголови Міжвідомчої робочої групи Геращенка Антона Юрійовича.

Обговорення проекту Акту (постанови, розпорядження) КМУ «Про проведення інвентаризації об’єктів незавершеного житлового будівництва (довгобудів)»

ІІ. Про окремі питання добудови об’єктів незавершеного житлового будівництва АТ АКБ «Аркада», узгодження сторонами «Меморандуму».

Державна підтримка забудовника житлових комплексів «Евріка», «Патріотика» і «Патріотика на озерах», в тому числі шляхом кредитування на пільгових умовах з низькою відсотковою ставкою.

ІІІ.  Про проблемні питання енергозабезпечення об’єктів незавершеного житлового будівництва (довгобудів) м.Києва.

ІV. Про діяльність секції містобудування та архітектури Науково-технічної ради (НТР) Міністерства розвитку громад та територій України.

Винесення на розгляд секції питання щодо відхилень по ЖК «Маргарита».

V. Проблемні питання добудови об’єктів незавершеного житлового будівництва. Розгляд звернень інвесторів житлових комплексів м.Києва -  «Мозаїка», «Флагман», а також «Вежі Фонтану» (м.Одеса), «Комфорт» (м.Вінниця) щодо проблемних питань та плану першочергових заходів («Дорожньої карти») з добудови об’єкту незавершеного будівництва.

І. Слухали Геращенка А.Ю., який повідомив про позитивні зрушення в питаннях організації добудови житлових комплексів «Аркада», зокрема напрацювання та погодження Меморандуму між КМДА, «Столиця груп» та іншими учасниками щодо добудови указаних житлових комплексів

Вирішили:

Інформації прийняти до відома.

ІІ. Слухали:

Молчанову Владиславу Борисівну, представника будівельної компанії «Stolitsa Group», яка повідомила про доопрацювання меморандуму та визначення орієнтовної дати підписання Меморандуму у період з 1-го по 5-те лютого у разі його попереднього погодження всіма учасниками. Разом з тим, існує проблемне питання щодо відмови від комунікації громадської організації «Екопарк».

Учасником Меморандуму є компанія «ДТЕК» в питаннях побудови електричної підстанції для електрозабезпечення усіх існуючих комплексів ЖК «Патріотика», а також тих, які будуть будуватися за планом - ЖК «Патріотика на озерах». Є також питання організації взаємодії з керівництвом Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, оскільки у проекті «Евріка» університет виступає замовником будівництва.

Щербакова Віталія, представника інвесторів АКБ «Аркада» висловив подяку всім, хто долучений до процесу завершення будівництва, а також побажання формат підписання зробити публічним через брифінг.

Жилик Ларису Дмитрівну, начальника управління перспективного розвитку та координації будівництва Департаменту, яка зазначила що Меморандум дійсно відпрацьований, найближчим часом буде підписано Київським міським головою Кличко В.В.

Бондаря Дениса Вікторовича, виконуючого обов’язки Генерального директора ДТЕК «Київські електричні мережі», який повідомив, що побудова електричних підстанцій для потреб об’єктів, що будуються, здійснюється за рахунок забудовників у відповідності до технічних умов на підключення. Тому вирішення цього питання потребує узгодження позиції КМДА та регулятора (НКРЕКП)

Вирішили:

- Інформації прийняти до відома.

- Підтримати ідею публічного брифінгу з оголошення узгодженого Меморандуму про співпрацю сторін з добудови об’єктів «Аркада»

- Компанії «Stolitsa Group» (Молчанова В.Б., Соколовський Е.С.) підготувати матеріали для зустрічі з ректором Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

ІІІ.  Слухали:

Бондаря Дениса Вікторовича, виконуючого обов’язки Генерального директора ДТЕК «Київські електричні мережі», який повідомив, що у «ДТЕК» створена робоча група, за кожним ЖК із категорії проблемних закріплені відповідальні особи для врегулювання та вирішення конкретних питань.  Крім того, необхідно врегулювати земельні питання по кожному об’єкту.

Головченка О.І., голови ЖК «Маргарита», який повідомив, що основним проблемним питанням взаємовідносин з «ДТЕК» є підключення другого кабелю, який має забезпечити окремим електропостачанням ліфти, а також всі системи пожежної сигналізації та безпеки.

Дяченка Ігоря, представника ЖК «Еврика-14», який надав інформацію щодо проблем з нарахуванням оплати за електропостачання, оскільки  зростає загальний борг, а електроенергію споживають також інші неідентифіковані споживачі. Звертались до ДТЕК, щоб укласти окремі договори на кожного споживача у будинку.

Вирішили:

- Інформації прийняти до відома.

- ДТЕК (Бондар Д.В.) провести зустрічі з представниками ЖК «Маргарита», «Евріка -14» та розглянути можливість внесення змін до технічних умов на підключення указаного житлового комплексу («Маргарита»), вирішення питання щодо нарахування оплати за спожиту електроенергію («Евріка -14»), а також сприяння у вирішенні інших проблемних питань житлових комплексів.

IV.   Слухали:

Лозинського В.М., який повідомив, що найближчим часом буде запроваджено електронний сервіс у складі порталу «Дія», де також буде врахована функція подання документів до секції НТР в електронному вигляді. На наступному засіданні будуть розглянуті питання щодо ЖК «Маргарита», «Науковий», «Східна брама».

Вирішили:

- Інформації прийняти до відома.

- Мінрегіону (Лозинський В.М.) організувати зустрічі з представниками ЖК «Маргарита», «Науковий», «Східна брама» для вирішення питання щодо розгляду обґрунтованих відхилень на секції НТР.

- Повторно заслухати вказане питання на наступному засіданні Міжвідомчої робочої групи щодо організації діяльності НТР при Мінрегіоні.

V.    Слухали:

Лещук Любов, представника ЖК «Мозаїка», яка повідомила, що  основним проблемним питанням є відсутність завірених копій містобудівних умов та обмежень. Разом з тим, в департаменті містобудування та архітектури   КМДА не вживають заходів щодо вирішення цього питання, що відноситься до їх компетенції. Натомість попередньо на минулому тижні проведено робочу нараду за участю заступника голови КМДА Непопа В.І. та керівництва департаменту архітектури і містобудування, де було запропоновано представникам ЖК «Мозаїка» розпочати процедуру отримання нових містобудівних умов та обмежень, що для них є неприйнятним та довготривалим (до декількох років) процесом, та унеможливить отримання найближчим часом в ДАБІ дозволу на початок будівництва та залучення нових забудовників та інвесторів для завершення будівництва цього комплексу і успішного введення його в експлуатацію.

Шастову Ірину, представника  ЖК «Флагман», яка повідомила учасників наради стосовно наявності проблем з електропостачанням будинків, а саме недостатньої потужності для існуючих 6-ти комплексів. У деяких випадках відбуваються постійні відключення від електропостачання та вихід зі строю обладнання.

Крім того, також існують питання щодо нарахування оплати за використану електроенергію, а також стосовно ходу розслідування кримінального провадження Дніпровським УП ГУНП в м.Києві.

Назаренка Семена, представника ЖК «РіверТаун» (Харків) з проханням сприяти в створенні та здійснення діяльності на місцевому рівні відповідної робочої групи робочу групу в Харківській міській раді.

Грізанова Олександра, представника ЖК «Вежі Фонтану» (Одеса). Який повідомив про наявність проблемного питання щодо введення в експлуатацію першої секції указаного комплексу, яка вже збудована. Проте відсутня первинна проектна і дозвільна документація.

Крім того, потребує вирішення органами місцевого самоврядування питання можливого звільнення від пайового внеску в інфраструктуру міста.

Дерепу Сергія, представника ЖК «Комфорт» (Вінниця), який повідомив про відсутність взаємодії із забудовником, який відмовляється надавати проекто-кошторисну документацію, відсутня також будь-яка діяльність щодо оновлення технічних умов щодо підключення до мереж.

Нагорного Вадима, представника ЖК «Мега сіті» стосовно зобов’язання «ДТЕК» виконання рішення суду.

Вирішили:

1. Інформацію прийняти до відома.

2. Міжвідомчій робочій групі:

2.1. Направити листи до Харківської, Одеської та Вінницької міських рад щодо сприяння у вирішенні проблемних питань добудови і введення в експлуатацію об’єктів незавершеного житлового будівництва – житлових комплексів у м. Харкові - ЖК «Новий дім на Ньютона», ЖК «Ковчег», ЖК «Ривер Таун» та ЖК «Перемога», у м.Одеса - ЖК «Вежі Фонтану», у м.Вінниця -  ЖК «Комфорт».

2.2. Звернутись до Національної поліції щодо активізації слідчими підрозділами ГУНП в Харківській, Одеській, Вінницькій областях та Дніпровського УП ГУНП в м.Києві досудового розслідування  у кримінальних провадженнях за фактами правопорушень під час будівництва житлових комплексів у м. Харкові - ЖК «Новий дім на Ньютона», ЖК «Ковчег», ЖК «Ривер Таун» та ЖК «Перемога», у м.Одеса - ЖК «Вежі Фонтану», у м.Вінниця -  ЖК «Комфорт».

3. ДТЕК (Бондар Д.В.) організувати зустрічі відповідальних осіб від «ДТЕК» з представниками ЖК «Флагман», «Мега сіті», «Сосновий Бір» щодо сприяння у вирішенні інших проблемних питань указаних житлових комплексів.

Василь ЛОЗИНСЬКИЙ

Антон ГЕРАЩЕНКО

Олексій КУЧЕРЕНКО