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[bookmark: _GoBack]  ПРОТОКОЛ № 11
засідання Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва
(далі – Міжвідомча робоча група)
22.02.2021 									          м. Київ
13 год. 00 хв.


Засідання проводиться оn-line з використанням системи  відділеного  конференц-зв’язку  ZOOM

	Головували:
	Геращенко Антон Юрійович, заступник Міністра внутрішніх справ України, співголова Міжвідомчої робочої групи;
Присутні учасники засідання за списком.

Порядок денний:
І. Вступне слово співголови Міжвідомчої робочої групи Геращенка Антона Юрійовича.
ІІ. Про окремі питання добудови об’єктів незавершеного житлового будівництва АТ АКБ «Аркада», узгодження сторонами «Меморандуму». Договори оренди земельних ділянок «Осокорки-Центральні», укладені між Київською міською радою та ТОВ «Контактбудсервіс».
ІІІ. Проблемні питання добудови об’єктів незавершеного житлового будівництва. Розгляд звернень інвесторів житлових комплексів м. Києва – ЖК «Науковий», «Східна Брама», «Мозаїка», «Перлина Троєщини», а також «Новий дім на Ньютона» (Харків) щодо проблемних питань та плану першочергових заходів («Дорожньої карти») з добудови об’єктів незавершеного будівництва.


І. Слухали:
Геращенка Антона Юрійовича, повідомив про етапи підготовчої діяльності щодо підписання Меморандуму та організації добудови об’єктів   «Аркада».
ІІ. Слухали:
Соколовського Едуарда Степановича, директора будівельної компанії «Stolitsa Group», який повідомив, що: 
- триває робота з погодження зі сторонами меморандуму, однак є проблема щодо погодження позиції з компанією «ДТЕК»; 
- є також питання доступу до документів, з початком аудиту виникла необхідність доступу до первинної документації, матеріалів звірок тощо; 
- проблемне питання – вивіз піску з території на підставі сумнівного  рішення Донецького третейського суду та легалізація його Львівським судом;
- спірне питання стосовно накладення земельних ділянок в межах Києва та Київської області, на частину ділянок  є землевідводи, видані Київською радою, разом тим частину цих ділянок Гнідинською сільською радою неправомірно передано у власність окремим особам під садівництво.
Щербакова Віталія, представника інвесторів Аркади, який повідомив про проблемне питання незаконного вивезення піску на «Осокорках» на підставі неправосудного рішення третейського суду, отриманого донецькою компанією у 2016 році та не оскарженого до цього часу. 
Стосовно накладення земельних ділянок - у 2005 році ТОВ «Контактбудсервіс»  уклало договори  з КМДА на ці земельні ділянки на 15 років, але у 2013 році Гнідинська сільська рада видає одній особі близько 15  земельних ділянок згідно актів про право власності на землю з призначенням під садівництво. Ці земельні ділянки накладаються на три земельні ділянки, які вже були в оренді у ТОВ «Контактбудсервіс», тим самим Гнідинська сільська рада вийшла за межі своїх повноважень. 

Вирішили:
1. Інформації прийняти до відома.
2. Представникам компаній «Stolitsa Group» надати до Міжвідомчої робочої групи детальну інформацію щодо ситуації стосовно земельних ділянок «Осокорки-Центральні», відповідних договорів, які укладені між Київською міською радою та ТОВ «Контактбудсервіс».
На підставі отриманої інформації у подальшому Міжвідомчою робочою групою буде розглянуто питання передачі указаних відомостей до ГУНП в м.Києві для реєстрації факту правопорушення та прийняття рішення (при наявності складу кримінального правопорушення) про внесення до ЄРДР і початку досудового розслідування.  

ІІІ. Слухали:
Дяченка Ігоря, представника ЖК «Евріка-14», який повідомив, що                                    11 лютого 2021 року вступило в силу рішення господарського суду, яким замінено управителя по будинках АКБ «Аркада», розпочалася діяльність щодо повернення активів власника, відшкодування за вкладами здійснюється на підставі закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у такому випадку ймовірність повернення коштів до ФФБ є невисокою. 
Олійник Тетяну, представника ЖК «Науковий», яка повідомила про проблемні питання щодо введення їх житлового комплексу експлуатацію, оскільки генеральний підрядник відсутній, є також проблеми з отриманням усієї необхідної первинної документації. 
Корецьку Олену, представника ЖК «Східна Брама», яка повідомила про наявність проблем комплексу через підключення до мереж за тимчасовими схемами, технічні умови отримані лише від «ДТЕК», щодо інших така можливість відсутня, оскільки попередньо необхідно отримати містобудівні умови та обмеження. Цю проблему можна вирішити через детальний план територій, включивши наш комплекс у вже існуючий ДПТ. 
Жилик Ларису Дмитрівну, начальника управління перспективного розвитку та координації будівництва Департаменту КМДА, яка поінформувала стосовно можливості розгляду питання про включення ЖК «Східна Брама» до існуючого ДПТ, який перебуває у розробці.  Крім того, усі проблемні питання житлових комплексів щодо водо-, тепло- та електропостачання вирішуються з компаніями-постачальниками у робочому порядку окремо по кожному об’єкту.
Лещук Любов, представника ЖК «Мозаїка», яка повідомила про те, що Департаментом містобудування та архітектури КМДА були втрачені оригінали документів на будівництво – містобудівні умови та обмеження, натомість керівництво департаменту відмовляється надати завірені в установленому порядку копії указаних документів, або вирішити це питання у інший законний спосіб. Крім того,  у вересні минулого року з боку окремих осіб було вчинено спробу рейдерського захоплення житлового комплексу, завдяки Міністерству юстиції цього вдалося запобігти, проте такі спроби можуть повторитися у майбутньому. Подано заяву до поліції, проте жодного реагування не відбулося.  
Пасічник Нелю, представника ЖК «Перлина Троєщини». Яка повідомила про наявність проблемного питання щодо погодження технічних умов КП  «Київтеплоенерго». 
Рибачука Сергія Леонідовича, заступника директора з технічних питань КП «Київтеплоенерго», який повідомив, що умови за об’ємами з боку забудовників щодо приєднання до теплопостачання завищені, такі потужності у цьому місці відсутні. Разом з тим, необхідно переглянути навантаження та відповідно погодити технічні умови на приєднання до теплових мереж.   
Тація Юрія Олександровича, заступника директора Департаменту містобудування і архітектури КМДА, який повідомив про можливість оперативного розгляду проблемних питань ЖК «Мозаїка» та «Перлина Троєщини» та їх вирішення у встановленому законом порядку.   
Пряженцева Ігоря, представника ЖК «Новий дім на Ньютона» (м.Харків). повідомив про необхідність включення їх представника до робочої групи ХМР та внесення до порядку денного найближчої сесії питання щодо виділення земельної ділянки для продовження будівництва указаного житлового будинку.
 
Вирішили:
1. Інформацію прийняти до відома. 
2. Міжвідомчій робочій групі направити листи до: 
2.1. Департаменту містобудування та архітектури КМДА щодо сприяння у вирішенні проблемних питань ЖК «Мозаїка» та «Перлина Троєщини» у встановленому законом порядку.   
2.2. Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо сприяння у наданні переліку необхідних документів та розгляді у встановленому законом порядку питання введення в експлуатацію житлового комплексу «Мозаїка».
2.3. ГУНП в м.Києві щодо активізації досудового розслідування  у кримінальних провадженнях за фактами правопорушень під час будівництва житлового комплексу ЖК «Мозаїка». 
3. КП «Київтеплоненерго» (Хмельницький С.Л.) розглянути можливість погодження проекту теплозабезпечення ЖК «Перлина Троєщини».
		 


Василь ЛОЗИНСЬКИЙ


Антон ГЕРАЩЕНКО


Олексій КУЧЕРЕНКО  

